GTG-memory 代码推进与简单测试总线路计划

在未获得官方 processed datasets 前的实现、联调与最小测试方案

| 文档定位 | 面向 GTG-memory 项目在“无官方 processed datasets”阶段的代码推进、接口联调与简单测试总方案。 |
| --- | --- |
| 适用边界 | 默认遵循原论文重大原则：GTG2Vid 本体不改；ERM 保持匹配式识别；训练边界不越过 normal videos + frame-wise step labels。 |
| 推进原则 | 1) 尽量按真实处理顺序推进；2) 先完成视觉记忆，再完成语义记忆。 |
| 当前目标 | 先把代码骨架、模块接口、GTG2Vid 接入链和 ERM 改造链打通；暂不追求正式训练结果与论文复现数值。 |

# 1. 总体目标与当前边界

本计划的任务不是在当前阶段直接复现论文结果，而是在缺少官方 processed datasets 的情况下，先把 GTG-memory 的核心代码线路搭建完成。换句话说，这份计划解决的是“先把系统写出来、接起来、测通接口”，而不是“马上把系统正式训起来、跑出论文级数值”。

当前能做的事情主要包括：代码实现、模块重构、接口联调、随机张量测试、toy graph / toy sequence 测试、GTG2Vid 接口验证、ERM 改进链路验证，以及项目结构和测试脚本的规范化。

当前不能正式做的事情包括：按照官方 README 直接训练 backbone、按照官方 split 正式评测，以及严格意义上的论文数值复现。

# 2. 当前阶段的三条工作原则

第一，尽量按真实处理顺序推进：先实现第一次 GTG2Vid 之前的节点打分生成器，再接第一次 GTG2Vid，再接第二次 GTG2Vid，再改 ERM。

第二，先完成视觉记忆，再完成语义记忆：视觉记忆更贴近现有 backbone 输入，定义更直接，接口更容易先跑通。

第三，所有测试先以“可运行、接口正确、逻辑正确”为目标，不以“精度高低”为目标。

# 3. 当前总体推进路线图

| 阶段 | 核心目标 | 是否依赖官方 processed datasets | 主要产物 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 梳理基线与改动入口 | 否 | 文件职责表、数据流图、最小 smoke test | 清楚知道改哪里、不改哪里 |
| 阶段 1 | 实现视觉记忆模块 | 否 | VisualShort/LongMemory、视觉记忆版 backbone | 前向可运行，维度稳定 |
| 阶段 2 | 把视觉记忆 logits 接入第一次 GTG2Vid | 否 | 视觉记忆版 C_{i,t} → GTG2Vid 链 | 第一次 GTG2Vid 能吃新 logits |
| 阶段 3 | 接通第二次 GTG2Vid 主节点提取 | 否 | 主节点提取接口 | 错误帧能得到主节点 |
| 阶段 4 | 先做不含语义记忆的改进 ERM | 否 | 候选节点筛选、多节点加权 matcher | ERM 推理链打通 |
| 阶段 5 | 引入语义记忆到 backbone | 部分需要节点语义特征接口；随机张量可先做 | SemanticShort/LongMemory、融合版 logits | 视觉+语义版 backbone 前向打通 |
| 阶段 6 | 把语义记忆贯穿到改进 ERM | 否（可先用随机文本特征 / 占位特征） | 最终版多节点软加权 ERM | toy 端到端链可运行 |
| 阶段 7 | 数据到位后的正式训练与评测 | 是 | 训练脚本、评测脚本、实验输出 | 进入正式实验阶段 |

# 4. 阶段 0：基线梳理与最小可运行基准

目标：先把上游代码的职责分层梳理清楚，确保之后的改造不会失焦。

这一阶段要做的不是写新模型，而是明确当前仓库里的 backbone、GTG2Vid、第二次 no-drop GTG2Vid 和 ERM 分别在哪里、如何连接。

## 本阶段要做什么

梳理 main.py、runner.py、models/models.py、dp/graph_utils.py、datasets/loader_graph.py 的职责。

确认现有链路：action_logits → softmax/action_prob → GTG2Vid → 第二次 no-drop GTG2Vid → erm()。

在 notes/ 或 references/ 下写一份文件职责表与一张简单数据流图。

## 本阶段的简单测试

基础 import 测试：确认 models、dp、runner 可被导入。

主入口 smoke test：python main.py -h。

随机 logits 测试：人工构造 action_logits，送进 compute_generalized_metadag_costs() 与 generalized_metadag2vid()。

## 完成标志

完成标志：你已经能准确说出“哪些文件必须改、哪些算法本体不改、哪个接口负责输出 action logits、哪个接口负责第二次 GTG2Vid 与 ERM”。

# 5. 阶段 1：先实现视觉记忆模块

目标：只做视觉记忆，不碰语义记忆，不碰 ERM 改造。

这是当前最适合先落地的部分，因为视觉记忆直接吃视频特征，最贴近现有 backbone。

## 本阶段要做什么

新增模块建议：src/memory/visual_memory.py，包含 VisualShortMemory 与 VisualLongMemory。

新增模型建议：src/models/memory_backbone.py，输出与原 backbone 一致的 action_logits。

视觉短期记忆负责局部动态、步骤切换、短时异常；视觉长期记忆负责整体进度与长期趋势。

实现形式建议优先使用 GRUCell 或门控更新器，而不是规则型 EMA。

## 本阶段的简单测试

随机张量维度测试：输入 [B, T, D]，检查 logits 维度是否与原接口一致。

状态更新测试：打印 m_t 的范数或均值，确认随时间变化、不是常数、没有 NaN。

单帧/多帧前向测试：3 帧、8 帧、16 帧分别跑一次，确认模型在不同时间长度下都可前向。

## 完成标志

完成标志：视觉记忆 backbone 已经可以独立前向运行，并输出结构正确的 action_logits。

# 6. 阶段 2：把视觉记忆版 logits 接入第一次 GTG2Vid

目标：保持 GTG2Vid 算法本体不变，只替换输入的 action logits。

这一步是把你的视觉记忆 backbone 真正纳入原论文主干。

## 本阶段要做什么

让 visual-memory backbone 的输出直接进入 compute_generalized_metadag_costs()。

保持 generalized_metadag2vid() 完全不改。

检查由 softmax 得到的 action_prob / sims 是否数值正常，drop cost 与 node drop cost 是否可计算。

## 本阶段的简单测试

随机图 + 随机 logits 测试：选一个现有任务图，随机生成 logits，确认 GTG2Vid 能返回 labels。

可控 toy case：让少数节点明显高分，确认 GTG2Vid 结果与直觉一致。

## 完成标志

完成标志：第一次 GTG2Vid 已经可以稳定吃“视觉记忆增强版”的新 logits。

# 7. 阶段 3：接通第二次 GTG2Vid 与主节点提取

目标：在保持 no-drop GTG2Vid 不变的前提下，先实现“主节点定位器”。

注意，这一步仍然只用视觉记忆版 logits。

## 本阶段要做什么

复用原 no-drop GTG2Vid 逻辑，写一个清晰接口，例如 get_main_node_for_error_frames(...)。

把第一次 GTG2Vid 给出的错误帧索引，与第二次 GTG2Vid 给出的主节点配对。

## 本阶段的简单测试

随机 logits 下提取主节点，检查错误帧是否都能得到主节点。

联调第一次 GTG2Vid 与第二次 GTG2Vid：第一次负责给 error frames，第二次负责给 main node。

## 完成标志

完成标志：错误帧 → 主节点 这条链已经打通。

# 8. 阶段 4：先做不含语义记忆的改进 ERM

目标：先不引入语义记忆，只把“主节点 + 高分候选节点 + 局部拓扑筛选 + 多节点加权 matcher”这条链跑通。

这一步能先把你最终的 ERM 改进思路落实下来。

## 本阶段要做什么

新增模块建议：src/erm/candidate_selector.py、src/erm/topology_filter.py、src/erm/weighted_matcher.py。

从当前帧 soft score 中取 top-k 节点作为高分候选。

基于“相对于主节点的局部拓扑合理性”筛掉不合理节点。

对剩余节点做权重归一化，再对 normal feature 和 error feature 做多节点加权，最后代入原 ERM 风格公式。

## 本阶段的简单测试

主节点邻域测试：手工指定一个主节点与若干候选节点，检查筛选结果是否合理。

权重归一化测试：筛选后权重之和必须为 1；若候选集合为空，应回退到主节点。

匹配函数测试：用随机 normal/error/video 特征，确认每种错误类型都能得到分数并正确 argmax。

## 完成标志

完成标志：不含语义记忆的“改进 ERM 推理链”已完整跑通。

# 9. 阶段 5：引入语义记忆到第一次 GTG2Vid 前的 backbone

目标：在视觉记忆主线已经稳定的前提下，再增加语义记忆。

语义记忆不是独立做分类，而是帮助生成更稳的节点打分。

## 本阶段要做什么

新增模块建议：src/memory/semantic_memory.py 与 src/models/memory_fusion_backbone.py。

先用视觉记忆版 backbone 输出初始 soft score q_init。

用 q_init 对节点 normal features 加权，形成当前语义摘要 u_t。

用 u_t 更新语义短期/长期记忆，再与视觉记忆一起生成最终 logits。

## 本阶段的简单测试

随机 normal feature 测试：构造 [num_nodes, D_text] 的节点特征矩阵，确认语义摘要和语义记忆维度正确。

最终 logits 对比测试：比较“仅视觉记忆版”和“视觉+语义记忆版”的输出接口是否一致。

## 完成标志

完成标志：视觉+语义记忆版 backbone 已经能前向运行并输出新的 logits。

# 10. 阶段 6：把语义记忆贯穿到改进 ERM

目标：让 ERM 用到“视觉+语义记忆增强后的 soft score”，但仍不新增监督分类头。

这一步完成后，你的结构方案才算整体闭环。

## 本阶段要做什么

把阶段 5 的最终 soft score 替换掉阶段 4 中仅来自视觉记忆的 soft score。

保留“主节点 + 高分候选节点 + 局部拓扑筛选”的逻辑不变。

继续保持匹配式 ERM，只是 normal / error feature 的多节点加权更加稳定。

## 本阶段的简单测试

比较视觉记忆版与视觉+语义记忆版的候选节点集合差异。

比较两版 matcher 输出分数的稳定性与合理性。

确保仍然没有 NaN、空集合崩溃或 device 不一致问题。

## 完成标志

完成标志：视觉+语义记忆 → 第二次 GTG2Vid 主节点 → 多节点软加权 ERM 的完整 toy 流水线已可运行。

# 11. 阶段 7：数据到位后的正式训练与评测

目标：在作者回复并提供 processed datasets 后，才进入正式实验阶段。

这一步不属于当前无数据阶段，但应预留接口与脚本位置。

## 本阶段要做什么

把 memory-augmented backbone 接入正式训练脚本。

把 root_data_dir、feature path、label path、split 配好。

保留改进 ERM 为非训练式匹配推理，不新增依赖错误视频监督的分类头。

## 本阶段的简单测试

训练 smoke test：少量 iteration 确认 loss 正常下降。

小样本评测：检查 action segmentation、error detection、error recognition 日志能否生成。

## 完成标志

完成标志：从“代码骨架阶段”切换到“正式实验阶段”。

# 12. 建议的文件与脚本清单

为了让当前无数据阶段的推进更清晰，建议你在现有仓库中逐步补齐下面这些文件。它们不要求一次写完，但文件位先占好，会大幅减少后续混乱。

| 建议文件/目录 | 主要职责 | 当前优先级 |
| --- | --- | --- |
| src/memory/visual_memory.py | 视觉短期/长期记忆实现 | 最高 |
| src/models/memory_backbone.py | 视觉记忆版 backbone | 最高 |
| src/erm/candidate_selector.py | 高分候选节点提取 | 高 |
| src/erm/topology_filter.py | 局部拓扑合理性筛选 | 高 |
| src/erm/weighted_matcher.py | 多节点加权匹配 ERM | 高 |
| src/memory/semantic_memory.py | 语义短期/长期记忆实现 | 中 |
| src/models/memory_fusion_backbone.py | 视觉+语义融合版 backbone | 中 |
| scripts/test_visual_memory.py | 视觉记忆模块单元测试 | 最高 |
| scripts/test_gtg2vid_integration.py | 新 logits 接 GTG2Vid 测试 | 最高 |
| scripts/test_erm_weighted_matching.py | 改进 ERM 测试 | 高 |
| scripts/test_toy_end2end.py | toy 端到端测试 | 高 |
| notes/progress_log.md | 记录每日推进、问题与改动点 | 中 |

# 13. 无数据阶段的总验收标准

视觉记忆版 backbone 已能独立前向，并输出结构正确的 action logits。

第一次 GTG2Vid 能正常吃视觉记忆增强版 logits。

第二次 no-drop GTG2Vid 能为错误帧提供主节点。

不含语义记忆的改进 ERM 已经能完成“主节点 + 候选节点 + 局部拓扑筛选 + 多节点加权匹配”。

语义记忆已经能接入 backbone，并输出最终 soft score。

最终 toy 端到端链条已经可运行：输入随机序列 → backbone → 第一次 GTG2Vid → 第二次 GTG2Vid → 改进 ERM → 错误类型输出。

在这一阶段，不要求有正式精度指标，但要求所有模块接口清晰、日志清晰、前向稳定、无 NaN、无维度错误。

# 14. 最终建议

当前最稳的工作方式，不是到处同时动，而是沿着“视觉记忆 backbone → 第一次 GTG2Vid → 第二次 GTG2Vid → 改进 ERM → 语义记忆 → 最终闭环”这条线一步一步推进。这样既贴近真实处理顺序，也最大限度降低调试难度。

如果后续作者回复并提供 processed datasets，你就不需要推翻这份计划，只要从阶段 7 继续往下接即可。也就是说，现在做的代码骨架工作并不会白做，而是在为正式训练和评测提前铺路。